ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕРБИНКА ГОРОДА МОСКВЫ

за 3 квартал 2016 года

«Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»

Заказчик   Администрация городского округа Щербинка

Источник финансирования  Бюджет городского округам Щербинка, внебюджетные средства

| Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016г. | Выполнено (кассовые расходы) | Профинансировано (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Реализация дополнительных образовательных программ творческой и спортивно- технической направленности ДЮЦ | Бюджет – 20418,0 Внебюджетные – 2495,0 | Бюджет – 15582,5 Внебюджетные – 1392,0 | Бюджет – 15993,0 Внебюджетные – 1919,1 |
| 1.2 Реализация дополнительных образовательных программ творческой и спортивно- технической направленности ДЮСШ | Бюджет – 17883,0 Внебюджетные – 1944,00 | Бюджет – 11167,0 Внебюджетные – 1147,1 | Бюджет – 13557,0 Внебюджетные – 1297,4 |
| 1.3 Реализации дополнительных образовательных программ физкультурно- спортивной направленности СТЕРХ | Бюджет – 15288,0 Внебюджетные – 1190,0 | Бюджет – 9196,2 Внебюджетные – 736,5 | Бюджет – 12177,0 Внебюджетные – 935,5 |
| 3.1. Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт кровли ДЮЦ | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 3.2. Капитальный ремонт зданий и помещений ДЮСШ | 2300,0 | 657,9 | 657,9 |
| 4.1. Оплата услуг физической охраны | 575,0 | 325,3 | 325,3 |
| 4.2 Прочие услуги в области безопасности | 905,0 | 600,0 | 600,0 |
| 5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий молодежной политики * | 1200,0 | 426,3 | 426,3 |
| 6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в области физической культуры и спорта ** | 1200,0 | 199,5 | 199,5 |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ | 67398,0 | 43430,3 | 50088,0 |

«Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

Заказчик: Администрация городского округа Щербинка.

Источник финансирования: Бюджет городского округа Щербинка, Внебюджетные средства.

(тыс. рублей)

| Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016г. | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры | Бюджет г.о. Щербинка (ДШИ им. А.В. Корнеева): 35 087,0 Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 2 547,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ДШИ им. А.В. Корнеева): 27 537,0 Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 1 970,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ДШИ им. А.В. Корнеева): 27 537,0 Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 1 970,0 |
| 1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | Бюджет г.о. Щербинка (ДК г.о. Щербинка): 38 141,0 Внебюджетные средства (ДК г.о. Щербинка): 2 642,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ДК г.о. Щербинка): 24 974,1 Внебюджетные средства (ДК г.о. Щербинка): 1 540,9 | Бюджет г.о. Щербинка (ДК г.о. Щербинка): 31 991,0 Внебюджетные средства (ДК г.о. Щербинка): 2 033,7 |
| 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 7 100,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 4 832,1 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 4 832,1 |
| 2.2 Комплектование книжных фондов библиотек | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 300,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 111,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 111,0 |
| 3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий * | Бюджет г.о. Щербинка: 2 602,0 | Бюджет г.о. Щербинка: 1 521,4 | Бюджет г.о. Щербинка: 1 487,4 |
| 4.1Обеспечение офисной техникой и оборудованием | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 500,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 420,3 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 420,3 |
| 4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 2 000,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 1 664,2 | Бюджет г.о. Щербинка (ЦБС): 1 664,2 |
| 4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры | - | - | - |
| 4.4 Оборудование большого зала | - | - | - |
| 4.4.1.Одежда сцены | - | - | - |
| 4.4.2 Механизм для установки одежды сцены | - | - | - |
| 4.4.3 Замена сидений зала | - | - | - |
| 4.5 Приобретение музыкального оборудования | - | - | - |
| 4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры | - | - | - |
| 4.7 Замена хореографических станков | - | - | - |
| 5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт помещений ремонт входной группы и фасада | Бюджет г.о. Щербинка (МУ ЦБС помещение ЦБ): 2 000,0 | Бюджет г.о. Щербинка (МУ ЦБС помещение ЦБ): 0 | Бюджет г.о. Щербинка (МУ ЦБС помещение ЦБ): 0 |
| 5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление проектно – сметной документации 350 000 рублей) строительная эспертиза | Бюджет г.о. Щербинка (ДК основное здание): 4 600,0 400,0 | Бюджет г.о. Щербинка (ДК основное здание): 0 0 | Бюджет г.о. Щербинка (ДК основное здание): 0 0 |
| 5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, отопление и канализация, вентиляция); внутренний ремонт помещений ремонт входной группы; металлическая дверь в офис, отдел кадров; замена люка на чердак; установка водосливов по периметру крыши; перепланировка и звукоизоляция классов | Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 3 743,0 | Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 2 868,0 | Внебюджетные средства (ДШИ им. А.В. Корнеева): 2 868,0 |
| 6.4 Работы по противопожарной безопасности | Бюджет г.о. Щербинка: 1 000,0 (ДК – основное здание: 500,0) (ДК – филиальное здание: 500,0) | Бюджет г.о. Щербинка: 0 (ДК – основное здание: 0) (ДК – филиальное здание: 0) | Бюджет г.о. Щербинка: 0 (ДК – основное здание: 0) (ДК – филиальное здание: 0) |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ | Бюджет: 93 730,0 Внебюджетные средства: 8 932,0 | Бюджет: 61 060,0 Внебюджетные средства: 6 378,9 | Бюджет: 68 043,0 Внебюджетные средства: 6 871,7 |

«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых и бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»

Заказчик: Администрация городского округа Щербинка

Источник финансирования: бюджет городского округа Щербинка

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013 – 2016 годы | 2 000,0 | - | - |
| Итого по программе | 2 000,0 | - | - |

«Функционирование и развитие дорожной деятельности,  объектов жилищного фонда,  благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

Заказчик: Администрация городского округа Щербинка

Источник финансирования: бюджет городского округа Щербинка, бюджет города Москвы

| Наименование мероприятий по реализации Программы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2016 год тыс.руб. | 3 квартал 2016 г. (тыс. руб.) | Профинансировано 3 квартал 2016г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений |
| 1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети | Бюджет городского округа Щербинка | 4 405,50 | 180,00 | 1 093,57 |
|  | Другие источники: | 27 419,80 | 4 146,62 | 2 874,94 |
| 1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства | Бюджет городского округа Щербинка | 4 405,50 | 180,00 | 1 093,57 |
|  | Другие источники: | 27 419,80 | 4 146,62 |  |
| 1.1.2 Прочистка системы ливневой канализации | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорожные знаки, искуственные дорожные неровности) | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений | Бюджет городского округа Щербинка | 8 964,00 | 8 964,00 | 8 295,20 |
|  | Другие источники: | 10 290,00 | 10 290,00 | 1 600,00 |
| 1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной разметки на бортовой камень | Бюджет городского округа Щербинка | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия | Бюджет городского округа Щербинка | 8 594,00 | 8 594,00 | 8 295,20 |
|  | Другие источники: | 8 190,00 | 8 190,00 | 1 600,00 |
| 1.2.5 Разработка пректно-сметной документации для обустройства и ремонта дорожного покрытия | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов дорожной сети | Бюджет городского округа Щербинка | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1 | Бюджет городского округа Щербинка | 13 814,50 | 9 144,00 | 9 388,77 |
|  | Другие источники: | 37 709,80 | 14 436,62 | 4 474,94 |
| Раздел 2. Выполнение работ по ремонту жилищного фонда |  |  |  |
| 2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Замена лифтового оборудования | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Бюджет городского округа Щербинка | 20 648,84 | 9 514,65 | 4 174,91 |
|  | Другие источники: | 35 028,60 | 781,60 | 781,60 |
| 2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического оборудования | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Капитальный ремонт ВИС | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов | Бюджет городского округа Щербинка | 100,40 | 100,40 | 100,40 |
|  | Другие источники: | 781,60 | 781,60 | 781,60 |
| 2.2.6 Установка общедомовых приборов учета | Бюджет городского округа Щербинка | 1 981,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 34 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков | Бюджет городского округа Щербинка | 18 567,00 | 9 414,25 | 4 074,51 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 Ремонт отмосток | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по разделу 2 | Бюджет городского округа Щербинка | 20 648,84 | 9 514,65 | 4 174,91 |
|  | Другие источники: | 35 028,60 | 781,60 | 781,60 |
| Раздел 3. Выполнение природоохранных мероприятий |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок | Бюджет городского округа Щербинка | 7 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор) | Бюджет городского округа Щербинка | 7 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 3 | Бюджет городского округа Щербинка | 7 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 4. Выполнение мероприятий по благоустройству |  |  |  |
| 4.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий | Бюджет городского округа Щербинка | 49 500,00 | 13 501,00 | 13 501,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений | Бюджет городского округа Щербинка | 13 115,66 | 5 551,63 | 5 551,63 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.1 Устройство газонов | Бюджет городского округа Щербинка | 1 263,20 | 631,60 | 631,60 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2 Посадка деревьев | Бюджет городского округа Щербинка | 3 155,80 | 1 577,90 | 1 577,90 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3 Посадка кустарников | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой изгороди | Бюджет городского округа Щербинка | 4 932,70 | 2 780,63 | 2 780,63 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.5 Валка деревьев и обрезка ветвей | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.6 Кронирование деревьев | Бюджет городского округа Щербинка | 2 079,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.7 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.7 Весенняя посадка цветов | Бюджет городского округа Щербинка | 561,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8 Летняя посадка цветов | Бюджет городского округа Щербинка | 561,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.9 Осенняя посадка цветов | Бюджет городского округа Щербинка | 561,50 | 561,50 | 561,50 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров | Бюджет городского округа Щербинка | 3 750,30 | 591,77 | 591,77 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| 4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового покрытия | Бюджет городского округа Щербинка | 3 750,30 | 591,77 | 591,77 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных площадок | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 Содержание и модернизация фонтана | Бюджет городского округа Щербинка | 3 750,30 | 591,77 | 198,50 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.3.1 Содержание фонтана | Бюджет городского округа Щербинка | 3 750,30 | 591,77 | 198,50 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 Модернизация фонтана | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 Содержание памятников | Бюджет городского округа Щербинка | 582,00 | 101,50 | 101,50 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-бытового оборудования и МАФ | Бюджет городского округа Щербинка | 10 236,70 | 3 370,40 | 3 370,40 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек | Бюджет городского округа Щербинка | 454,50 | 100,00 | 100,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства / МАФ | Бюджет городского округа Щербинка | 6 103,60 | 1 401,80 | 1 401,80 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных табличек | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций | Бюджет городского округа Щербинка | 3 678,60 | 1 868,60 | 1 868,60 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| 4.1.6 Уборка общегородских территорий | Бюджет городского округа Щербинка | 11 985,84 | 1 992,56 | 1 992,56 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.1 Уборка территории в летний период | Бюджет городского округа Щербинка | 4 310,00 | 1 992,56 | 1 992,56 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| 4.1.6.2 Уборка территории в зимний период | Бюджет городского округа Щербинка | 7 675,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.3 Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7 Аренда туалетных кабин | Бюджет городского округа Щербинка | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.8 Новогоднее оформление городского округа Щербинка | Бюджет городского округа Щербинка | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8.1 Аренда елей с украшениями | Бюджет городского округа Щербинка | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9 Содержание "Парка Барыши" | Бюджет городского округа Щербинка | 7 956,50 | 1 694,64 | 1 694,64 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| 4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций | Бюджет городского округа Щербинка | 1 343,00 | 571,50 | 571,50 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период | Бюджет городского округа Щербинка | 2 429,40 | 1 123,14 | 1 123,14 |
|  | Другие источники: | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний период | Бюджет городского округа Щербинка | 4 184,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10 Обеспечение услуг за вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта | Бюджет городского округа Щербинка | 526,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.11 Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных | Бюджет городского округа Щербинка | 309,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |
| 4.2 Благоустройство городских территорий | Бюджет городского округа Щербинка | 13 457,97 | 13 457,97 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 36 541,50 | 36 541,50 | 0,00 |
| 4.2.1 Тротуары | Бюджет городского округа Щербинка | 977,94 | 977,94 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 1 394,49 | 1 394,49 | 0,00 |
| 4.2.1.1 Устройство тротуаров | Бюджет городского округа Щербинка | 913,79 | 913,79 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 1 272,60 | 1 272,60 | 0,00 |
| 4.2.1.2 Разработка ПСД на строительство тротуаров | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3 Строительство тротуаров | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.4 Ремонт тротуаров | Бюджет городского округа Щербинка | 64,15 | 64,15 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 121,89 | 121,89 | 0,00 |
| 4.2.2 Благоустройство дворовой территории | Бюджет городского округа Щербинка | 12 480,03 | 12 480,03 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 35 147,01 | 35 147,01 | 0,00 |
| 4.2.2.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия | Бюджет городского округа Щербинка | 5 341,98 | 5 341,98 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 18 008,68 | 18 008,68 | 0,00 |
| 4.2.2.2 Устройство парковочных карманов | Бюджет городского округа Щербинка | 4 988,42 | 4 988,42 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 13 453,98 | 13 453,98 | 0,00 |
| 4.2.2.3 Устройство резинового покрытия | Бюджет городского округа Щербинка | 182,40 | 182,40 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 1 122,66 | 1 122,66 | 0,00 |
| 4.2.2.4 Устройство ограждения | Бюджет городского округа Щербинка | 1 309,36 | 1 309,36 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 903,87 | 903,87 | 0,00 |
| 4.2.2.5 Установка лавочек | Бюджет городского округа Щербинка | 50,29 | 50,29 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 188,45 | 188,45 | 0,00 |
| 4.2.2.6 Установка урн | Бюджет городского округа Щербинка | 15,48 | 15,48 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 106,49 | 106,49 | 0,00 |
| 4.2.2.7 Установка информационного щита | Бюджет городского округа Щербинка | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 96,08 | 96,08 | 0,00 |
| 4.2.2.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов | Бюджет городского округа Щербинка | 408,77 | 408,77 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 1 108,40 | 1 108,40 | 0,00 |
| 4.2.2.9 Установка столбов освещения | Бюджет городского округа Щербинка | 166,32 | 166,32 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 158,40 | 158,40 | 0,00 |
| 4.2.2.10 Капитальный ремонт газона | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 Реконструкция территории городского сквера у фонтана | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 Ремонт памятников | Бюджет городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 4 | Бюджет городского округа Щербинка | 63 266,97 | 39 439,00 | 13 501,00 |
|  | Другие источники: | 36 541,50 | 36 541,50 | 0,00 |
| Раздел 5. Праздничное оформление городского округа Щербинка |  |  |  |
| 5.1 Праздничное оформление городского округа Щербинка | Бюджет городского округа Щербинка | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления городского округа Щербинка | Бюджет городского округа Щербинка | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 5 | Бюджет городского округа Щербинка | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 6. Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки |  |  |
| 6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки | Бюджет городского округа Щербинка | 500,00 | 500,00 |  |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| Итого по разделу 6 | Бюджет городского округа Щербинка | 500,00 | 500,00 |  |
|  | Другие источники: | 0,00 |  |  |
| Итого по Программе | Бюджет городского округа Щербинка | 106 430,31 | 60 397,65 | 28 864,68 |
|  | Другие источники: | 109 279,90 | 51 759,72 | 5 256,54 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕРБИНКА ГОРОДА МОСКВЫ

за 3 квартал 2016 года

«Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период2015-2017 года»

| № п/п | Задачи Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактический объем финансирования (тыс. рублей) | Количествен-ные/ качественные показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показа-теля на 2016 г. | Достигнутое значение показателя на ______г. | Степень достижения заплан. Результатов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюд-жет | Бюд- жет г. Москвы | Бюджет г. о. Щербинка | Вне- бюджет. ср-ва | Фед. бюд- жет | Бюд- жет г. Москвы | Бюджет г. о. Щербинка | Вне- бюджет. ср-ва |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование» |
|  | МБОУ ДОД ДЮЦ | - | - | 20 418,0 | 2 495,0 | - | - | 15993,0 | 1919,1 | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | 1000 | 840* | 914 | 108,8 |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ | - | - | 17 883,0 | 1 944,0 | - | - | 13557,0 | 1297,4 | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | 450 | 500* | 425 | 85,0 |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ» | - | - | 15 288,0 | 1 190,0 | - | - | 12177,0 | 935,5 | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | Количество уч-ся от 5 до 18 лет | 312 | 280* | 202 | 72,1 |
| 2. | Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Текущий и капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ | - | - | 2 000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | Объем отремонтированного недвижимого имущества от общего объема имущества*, % | Объем отремонтированного недвижимого имущества от общего объема имущества* % | 40 | 10-20 | 20 |  |
| 3.2 | Текущий и капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ | - | - | 2 300,0 | - | - | - | 657,9 | - | Объем отремонтированного недвижимого имущества от общего объема имущества*, % | Объем отремонтированного недвижимого имущества от общего объема имущества* % | 60 | 10-20 | 9 |  |
| 4.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности МБУ ДО ДЮЦ | - | - | 740,0 | - | - | - | 675,8 | - | Отсутствие правонарушений; Отсутствие претензий/ замечаний надзорных органов | Отсутствие правонарушений; Отсутствие претензий/ замечаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Мероприятия по обеспечению безопасности МБУ ДО ДЮСШ | - | - | 740,0 | - | - | - | 249,5 | - | Отсутствие правонарушений; Уменьшение претензий/ замечаний надзорных органов | Отсутствие правонарушений; Уменьшение претензий/ замечаний надзорных органов | 1 | 0 | 0 |  |
| 5. | Мероприятия в области молодежной политики | - | - | 1200,0 | - | - | - | 426,3 | - | Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.) | Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.) | 23/ 4450 | 14/ 2900* | 11/ 1950 |  |
| 6. | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | - | - | 1200,0 | - | - | - | 199,5 | - | Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.) | Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.) | 31/ 2010 | 23/ 1580* | 18/ 1201 |  |

«Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

| № п/п | Задачи Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактический объем финансирования (тыс. рублей) | Количествен-ные/ качественные показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показа-теля на 2016г. | Достигнутое значение показателя на 2016г. | Степень достижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюд-жет | Бюд- жет г. Москвы | Бюджет г. о. Щербинка | Вне- бюджет. ср-ва | Фед. бюд- жет | Бюд- жет г. Москвы | Бюджет г. о. Щербинка | Вне- бюджет. ср-ва |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципальных заданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» | - | - | 35 087,0 | 2 547,0 | - | - | 27 537,0 | 1 970,0 | Количество обучающихся от 5 до 18 лет | Обучающиеся | 446 | 464 | 480 | 103,5% |
|  | МУК «ДК» | - | - | 38 141,0 | 2 642,0 | - | - | 31 991,0 | 2 033,7 | Кол-во кружков и секций или количество занимающихся в кружках и секциях от 4 до 80 лет | Ед./ чел. | 35/672 | 37/ 699 | 36/635 | 97,2%/90,8% |
| 2. | Модернизация библиотечного обслуживания | - | - | 7 400,0 | - | - | - | 4 943,1 | - | Количество посетителей ЦБС | Чел. | 6 772 | 7 038 | 4 776 | 68% |
| 3. | Организация и вовлечение населения в культурно – массовые мероприятия | - | - | 2 602,0 | - | - | - | 1 487,4 | - | Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.) | Ед./ чел. | 320/ 20 000 | 332/ 21 220 | 272/ 34 810 | 82%/ 150% |
| 4. | Повышение материально – технического обеспечения учреждений культуры | - | - | ЦБС – 2 500,0 | - | - | - | 2 084,5 | - | Улучшение МТБ | % | - | 35% | 28,5% | 28,5% |
| 5. | Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры | - | - | 7 000,0: (МУ ЦБС центральное помещение – 2 000,0, ДК основное здание – 5 000,0 | ДШИ – 3 743,0 | - | - | 0: (МУ ЦБС центральное помещение – 0, ДК основное здание – 0 | ДШИ – 2 868,0 | Общий объем отремонтированного недвижимого имущества | % | - | 25% | 7% | 7% |
| 6. | Безопасные условия функционирования учреждений культуры | - | - | 1 000,0 : (ДК – основное здание) – 500,0, ДК – филиал. здание – 500,0 | - | - | - | 0 : (ДК – основное здание) – 0, ДК – филиал. здание – 0 | - | Уменьшение претензий/ замечаний надзорных органов | Ед. (Кол-во документов/пунктов) | 3/32 | 1/2 | 1/2 | 100% |

«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых и бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета города Москвы | Средства бюджета городского округа Щербинка | Внебюджетные источники | Средства федерального бюджета | Средства бюджета города Москвы | Средства бюджета городского округа Щербинка | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | - | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | Доля удовлетворения потребности в финансировании установки контейнерных площадок от общей потребности в финансировании | % | - | 22,19 | 0 |

«Функционирование и развитие дорожной деятельности,  объектов жилищного фонда,  благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) 2016 год | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) 3 квартал 2016 | Количественные и/или качественные показатели характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср-ва федер.бюджета | Ср-ва бюджета Москвы | Ср-ва бюджета Щербинки | Внебюдж. источ-ки | Ср-ва федер.бюджета | Ср-ва бюджета Москвы | Ср-ва бюджета Щербинки | Внебюдж. источ-ки |  |  |  | 2016 | 1 кв. 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значеиния, элементов обустройства и дорожных сооружений |
| 1 | Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети |
|  | Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства | 0,00 | 27 419,80 | 4 405,50 | 0,00 | 0,00 | 2 874,94 | 1 093,57 | 0,00 | Соблюдение "Правил по благоустройству,санитарному содержанию территорий, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка в г.о.Щербинка" | м² | 185 372,7 | 185 372,7 | 185 372,7 |
|  | Прочистка системы ливневой канализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п.м. | 4 611,0 | 4 611,0 | 0,0 |
|  | Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорожные знаки, искуственные дорожные неровности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2:Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений |
|  | Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной разметки на бортовой камень | 0,00 | 2 100,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обновление и подтверждение параметров улично-дорожной сети г.о.Щербинка, улучшение организации движения, соблюдение правил безопасности движения для пешеходов, улучшение условий проживания | кв. м | 7 046 | 7 046 | 0 |
|  | Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорожные знаки, искуственные дорожные неровности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия | 0,00 | 8 190,00 | 8 594,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 8 295,20 | 0,00 |  | кв. м | 16 159,3 | 16 159,3 | 16 159,3 |
|  | Устройство парковочных мест для автомашин | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка пректно-сметной документации для обустройства и ремонта дорожного покрытия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Задача 3: Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов дорожной сети |
|  | Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов дорожной сети | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обновление и подтверждение параметров улично-дорожной сети г.о.Щербинка | км | 5,2 | 5,2 | 0 |
| II. Выполнение работ по ремонту жилищного фонда |
| 1 | Задача 1: Ремонт и замена лифтового оборудования |
|  | Капитальный ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена оборудования (вандальные действия, замена систеы ЛДКС) | мероприятия |  |  |  |
|  | Замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  |
|  | Текущий и капитальный ремонт кровель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена кровельного покрытия, устранение протечек | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кровли (шт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт электротехнического оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение условий проживания жителей | дома | 0 | 0 | 0 |
|  | Текущий и капитальный ремонт фасадов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Защита помещений от протечек воды, образования плесени и сквозняков, ремонт балконов | дома | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт ВИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена оборудования (ГВС, ХВС) | дома | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка пректно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов | 0,00 | 781,60 | 100,40 | 0,00 | 0,00 | 781,60 | 100,40 | 0,00 | Улучшение условий проживания жителей | дома | 76 | 76 | 76 |
|  | Установка общедомовых приборов учета | 0,00 | 34 247,00 | 1 981,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение условий проживания жителей | дома | 86 | 86 | 0 |
|  | Ремонт отмосток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | дома | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт подъездов и замена оконных блоков | 0,00 | 0,00 | 18 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074,51 | 0,00 | Улучшение условий проживания жителей | дома | 18 | 18 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оконные блоки (шт.) | 62 | 62 | 11 |
| III. Выполнение природоохранных мероприятий |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок |
|  | Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор) | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | Повышение уровня экологической культуры населения, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка | Общий объем (м³) | 26 880 | 26 880 | 6720 |
| 2 | Задача 2: Оборудование контейнерных площадок |
|  | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня экологической культуры населения, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка | шт. | 0 | 0 | 0 |
| IV. Выполнение мероприятий по благоустройству |
| 1 | Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий |
|  | 1.1. Устройство и содержание зеленых насаждений |
|  | Устройство газонов | 0,00 | 0,00 | 1 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,60 | 0,00 | Улучшение благоустройства территории и состояния зеленых насаждений | м² |  |  |  |
|  | Посадка деревьев | 0,00 | 0,00 | 3 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,90 | 0,00 |  | шт. | 131 | 131 | 0 |
|  | Посадка кустарников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 316 | 316 | 0 |
|  | Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой изгороди | 0,00 | 0,00 | 4 932,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,63 | 0,00 |  | Общ. площадь в одноразовом исчислении (м²) | 130 241 | 130 241 | 130 241 |
|  | Валка деревьев и обрезка ветвей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. |  |  |  |
|  | Кронирование деревьев | 0,00 | 0,00 | 2 079,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 386 | 386 | 386 |
|  | Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 63 | 63 | 0 |
|  | Весенняя посадка цветов | 0,00 | 0,00 | 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 495 | 495 | 0 |
|  | Летняя посадка цветов | 0,00 | 0,00 | 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 495 | 495 | 0 |
|  | Осенняя посадка цветов | 0,00 | 0,00 | 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,50 | 0,00 |  | м² | 495 | 495 | 0 |
|  | 1.2. Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров |
|  | Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового покрытия | 0 | 0 | 3750,3 | 0 | 0 | 0 | 591,77 | 0 | Улучшение условий проживания населения и благоустройство дворовых территорий | шт. | 71 | 71 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м² | 71 | 71 | 71 |
|  | Покраска ограждений детских и спортивных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м² | 37192,92 | 37192,92 | 37192,92 |
|  | Подсыпка песка для детских песочниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м³ | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Содержание фонтана |
|  | Содержание фонтана | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,50 | 0,00 | Улучшение благоустройства мест отдыха жителей | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Модернизация фонтана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | 1.4. Содержание памятников |
|  | Содержание памятников | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | Поддержание в надлежащем состоянии памятников | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.5. Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-бытового оборудования и МАФ |
|  | Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек | 0,00 | 0,00 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа Щербинка, соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП | шт. | 20 | 20 | 20 |
|  | Содержание объектов благоустройства/МАФ | 0,00 | 0,00 | 6 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401,80 | 0,00 |  | шт. | 40 | 40 | 40 |
|  | Содержание и текущий ремонт урн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 50 | 50 | 50 |
|  | Содержание и текущий ремонт информационных табличек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 80 | 80 | 80 |
|  | Установка и ремонт ограждающих конструкций | 0,00 | 0,00 | 3 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,60 | 0,00 |  | м. | 512 | 512 | 512 |
|  | 1.6. Уборка общегородских территорий |
|  | Уборка территории в летний период | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,56 | 0,00 | Соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП, повышение уровня экологической культуры населения, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка | м² | 418 673 | 418 673 | 418 673 |
|  | Уборка территории в зимний период | 0,00 | 0,00 | 7 675,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 293 000 | 293 000 | 293 000 |
|  | Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Общий объем (м³) | 6 480 | 6 480 | 6 480 |
|  | 1.7. Аренда туалетных кабин |
|  | Аренда туалетных кабин | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП | шт. | 37 | 37 | 0 |
|  | 1.8. Новогоднее оформление городского округа Щербинка |
|  | Аренда елей с украшениями | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Праздничное оформление городского округа Щербинка | шт. | 3 | 3 | 0 |
|  | Приобретение, установка, демонтаж праздничного оформления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | мероприятия | 1 | 1 | 0 |
|  | 1.9. Содержание "Парка Барыши" |
|  | Ремонт и покраска ограждающих конструкций | 0,00 | 0,00 | 1 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,50 | 0,00 | Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа Щербинка, соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП | м² | 740 | 740 | 740 |
|  | Ремонт и покраска парковых диванов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 20 | 20 | 20 |
|  | Уборка и техническое содержание в летний период | 0,00 | 0,00 | 2 429,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,14 | 0,00 | Соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП | м² | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
|  | Уборка и техническое содержание в зимний период | 0,00 | 0,00 | 4 184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.10. Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта |
|  | Обеспечение услуг за вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа Щербинка, соблюдение санитарных норм и правил в соответствие со СНиП | Брош.тр-т (шт.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенты (шт.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гаражи (шт.) | 5 | 5 | 5 |
|  | 1.10. Отлов безнадзорных животных |  |
|  | Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Регулирование численности безнадзорных животных в целях пресечения чрезвычайной ситуации | шт. | 154 | 154 | 0 |
| 2 | Задача 2: Благоустройство городских территорий |
|  | 2.1. Устройство тротуаров |
|  | Разработка ПСД на строительство тротуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества дорожного покрытия и благоустройства территории | п.м. | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство тротуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт тротуаров | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | м² |  |  |  |
|  | 2.2. Благоустройство дворовой территории |
|  | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | 0,00 | 18 008,68 | 5 341,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание и поддержание объектов, предусмотренных проектом благоустройства дворовых территорий в надлежащем состоянии. Создание благоприятных условий для проживания жителей | м² | 17467 | 17467 | 0 |
|  | Устройство тротуара | 0,00 | 1 272,60 | 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 945 | 945 |  |
|  | Ремонт тротуаров | 0,00 | 121,89 | 64,15 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 |  |
|  | Устройство парковочных карманов | 0,00 | 13 453,98 | 4 988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 8468 | 8468 | 0 |
|  | Устройство резинового покрытия | 0,00 | 1 122,66 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 540 | 540 | 0 |
|  | Устройство ограждения | 0,00 | 903,87 | 1 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 990 | 990 | 0 |
|  | Установка лавочек | 0,00 | 188,45 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 21 | 21 | 0 |
|  | Установка урн | 0,00 | 106,49 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 23 | 23 | 0 |
|  | Установка информационного щита | 0,00 | 96,08 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 7 | 7 | 0 |
|  | Установка игрового комплекса, игровых элементов | 0,00 | 1 108,40 | 408,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 21 | 21 | 0 |
|  | Установка столбов освещения | 0,00 | 158,40 | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  | Капитальный ремонт газона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | м² | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3. Реконструкция территории городского сквера у фонтана |
|  | Реконструкция территории городского сквера у фонтана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа Щербинка | м² | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4. Ремонт памятников |
|  | Ремонт памятников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поддержание в надлежащем состоянии памятников | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  | 2.5. Модернизация фонтана |
|  | Модернизация фонтана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержание в надлежащем состоянии фонтана | шт. | 0 | 0 | 0 |
| V. Праздничное оформление городского округа Щербинка |
| 1 | Задача 1: Праздничное оформление городского округа Щербинка |
|  | Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления городского округа Щербинка | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание праздничного настроения у жителей | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |
| VI. Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки |
|  | Задача 1: Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки |
|  | Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Оформление муниципального имущества | площ. м² | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: | 0,00 | 109 279,90 | 106 430,31 | 0,00 | 0,00 | 5 256,54 | 28 864,68 | 0,00 |  |  |