СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка

Постановлением Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка, создана Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в следующем составе:

Председатель комиссии:

Кононов А.А. – Глава Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя комиссии:

Хорошилов И.Н. – заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка.

Секретарь комиссии:

Чеснокова И.Н. – заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка;

Члены комиссии:

Барышева И.В. – начальник Управления финансов Администрации городского округа Щербинка;

Белова Т.А. – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Щербинка;

Брагина Ж.В. – начальник Управления социального развития Администрации городского округа Щербинка;

Долгих Е.П. – начальник Управления организационной работы Администрации городского округа Щербинка;

Еремин А.Ю. – начальник Отдела территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации городского округа Щербинка;

Иванов Д.С. – начальник Отдела муниципальных закупок Администрации городского округа Щербинка;

Мельников А.И. – начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;

Стручалин Ю.М. – начальник Управления делами Администрации городского округа Щербинка;

Чеботарева С.Е. - начальник правового управления администрации города Щербинки Администрации городского округа Щербинка;

Шаталова Г.Г. – начальник Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;

Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации городского округа Щербинка;

Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка.

## Указанным правовым актом утверждено Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка, которым определены порядок деятельности Комиссии, Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, а также утвержден календарный план выполнения работ.

## Порядок деятельности Комиссии

1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

2. В течение десяти дней со дня создания Комиссии проводится первое заседание, на котором определяются основные направления работы и назначаются ответственные лица.

3. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.

4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым председательствующим и секретарем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться третьи лица, обладающие специальными знаниями по вопросам в области планирования развития, обустройства территории, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия и т.п.

6. Архив Комиссии, содержащий протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии, хранится в отраслевом  органе Администрации городского округа Щербинка в сфере строительства и архитектуры.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией городского округа Щербинка.

Календарный план выполнения работ:

«Разработка подлежащих утверждению текстовых и картографических  материалов проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Стоимость этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Итого дней по этапу |  |
| 1 | 1 этап: Подготовка текстовых и картографических материалов проекта Правил для рассмотрения и согласования. | 11.01.2016 | 09.03.2016 |  | 50% |
| 2 | 2 этап: Подготовка экспозиционных материалов проекта Правил для представления на публичные слушания. | 10.03.2016 | 17.03.2016 |  | 10% |
| 3 | 3 этап: Доработка проекта Правил по результатам согласования и публичных слушаний. | 18.03.2016 | 17.06.2016 |  | 40% |
|  | Итого: | Срок выполнения работ – с момента заключения государственного контракта до 17.06.2016 г. |  |

## Порядок направления в Комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка в течение 20 календарных дней заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию либо оставлены лично в отраслевом органе Администрации городского округа Щербинка, отвечающем за документооборот.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (в машинописном виде либо написаны от руки разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы, которые возврату не подлежат.